Estimacion y Planificacion
del Proyecto InforVerdeHuellas

Presentado por:
Richard Gomez
Jhon Rodriguez
Cristian Ramirez

1.Estimacion y Planificacion

Para la estimacion del proyecto de software se utiliza la tecnica Puntos por Funcion. Los puntos de función son una herramienta útil para realizar estimaciones de esfuerzo exactas.

1.1 Que es el metodo de puntos por funcion.

Fue desarrollado originalmente por Allan Albrecht en 1979 mientras trabajaba para IBM, quien definió conceptos para medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades entregadas al usuario y no a partir de aspectos técnicos, con la intención de producir valoraciones independientes de la tecnología y fases del ciclo de vida utilizado.

El trabajo de Albrecht fue continuado por el grupo internacional de usuarios de puntos de función, quienes plasmaron sus conceptos en el método IFPUG-FPA.

IFPUG-FPA realiza las valoraciones a partir de la funcionalidad del sistema, primero clasificándolas, luego asignando una complejidad y ponderación a cada una según unas tablas predefinidas, determinando así el valor de puntos de función.

Sumando los puntos de todas las funcionalidades se obtiene la valoración de todo el proyecto y finalmente se puede aplicar un factor de ajuste, que puede depender de características generales del sistema como por ejemplo requerimientos no funcionales como el rendimiento, reusabilidad, facilidad de instalación y operación entre otros aspectos.

Los puntos de función permiten traducir el tamaño de funcionalidades de software a un número, a través de la suma ponderadas de las características que este tiene.

Una vez que tenemos los puntos de función, podemos traducirlos en horas hombre o días de trabajo, según factor de conversión que dependería de mediciones históricas de nuestra productividad. Con las horas hombre, podemos determinar el costo y presupuesto de los proyectos.

1.2 Determinacion PF.

Despues de someter los requerimientos de la aplicación al metodo para determinar los puntos por funcion se obtienen los siguientes datos.

1.2.1 Analisis de Puntos por Funcion Sin Ajustar(PFSA)

1.2.2 Factor de Ajuste.

1.2.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 51,33 PF aproximadamente 52 PF

1.2.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es de dos horas diarias tres dias a la semana.Es decir 6 horas a la semana, 24 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

1.2.5 Identificacion de Recursos

El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/5 = $200.000

1.2.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de 9 meses, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 9 meses)=$21.600.000

1.2.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Cf=ST+Otros costos

Cf=$23.100.000

descontar lo que ya se hizo(se coloca lo que ya se ha hecho con concluciones)

plan(con base en la metodologia OHDM)
cronograma
concluciones

Bibliografia.

http://www.pmoinformatica.com/2015/04/estimacion-puntos-funcion-introduccion.html -->PF