Estimacion y Planificacion
del Proyecto InforVerdeHuellas

Presentado por:
Richard Gomez
Jhon Rodriguez
Cristian Ramirez

Indice

1 Estimacion y Planificacion	3
1.1 Que es PF?	3
1.2 Determinacion PF	4
1.2.1 Analisis PFSA	4
1.2.2 Factor de Ajuste	4
1.2.3 PFA	5
1.2.4 Productividad	5
1.2.5 Identificacion de recursos	5	1.2.6 esfuerzo/costo/duracion	5
1.2.7 Financiero costos fijos	6

2 Descuento actividades ya realizadas	7
2.1 Lista actividades ya realizadas	7
2.2 Reestimacion	7
2.2.1 Analisis PFSA	7
2.2.2 Factor de Ajuste	8
2.2.3 PFA	8
2.2.4 Productividad	8
2.2.5 Identificacion de recursos	8	2.2.6 esfuerzo/costo/duracion	9
2.2.7 Financiero costos fijos	9
2.3 Conclucion	9

3 Metodologia OOHDM	10
3.1 Que es y como funciona OOHDM	10

1.Estimacion y Planificacion

Para la estimacion del proyecto de software se utiliza la tecnica Puntos por Funcion. Los puntos de función son una herramienta útil para realizar estimaciones de esfuerzo exactas.

1.1 Que es el metodo de puntos por funcion.

Fue desarrollado originalmente por Allan Albrecht en 1979 mientras trabajaba para IBM, quien definió conceptos para medir el software a partir de valoraciones de funcionalidades entregadas al usuario y no a partir de aspectos técnicos, con la intención de producir valoraciones independientes de la tecnología y fases del ciclo de vida utilizado.

El trabajo de Albrecht fue continuado por el grupo internacional de usuarios de puntos de función, quienes plasmaron sus conceptos en el método IFPUG-FPA.

IFPUG-FPA realiza las valoraciones a partir de la funcionalidad del sistema, primero clasificándolas, luego asignando una complejidad y ponderación a cada una según unas tablas predefinidas, determinando así el valor de puntos de función.

Sumando los puntos de todas las funcionalidades se obtiene la valoración de todo el proyecto y finalmente se puede aplicar un factor de ajuste, que puede depender de características generales del sistema como por ejemplo requerimientos no funcionales como el rendimiento, reusabilidad, facilidad de instalación y operación entre otros aspectos.

Los puntos de función permiten traducir el tamaño de funcionalidades de software a un número, a través de la suma ponderadas de las características que este tiene.

Una vez que tenemos los puntos de función, podemos traducirlos en horas hombre o días de trabajo, según factor de conversión que dependería de mediciones históricas de nuestra productividad. Con las horas hombre, podemos determinar el costo y presupuesto de los proyectos.

1.2 Determinacion PF.

Despues de someter los requerimientos de la aplicación al metodo para determinar los puntos por funcion se obtienen los siguientes datos.

1.2.1 Analisis de Puntos por Funcion Sin Ajustar(PFSA)

1.2.2 Factor de Ajuste.

1.2.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 51,33 PF aproximadamente 52 PF

1.2.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es de dos horas diarias tres dias a la semana.Es decir 6 horas a la semana, 24 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

1.2.5 Identificacion de Recursos

El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/60 meses = $16.667

1.2.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de 9 meses, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 9 meses)=$21.600.000

1.2.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Cf=ST+Otros costos

Cf=$23.100.000

Concluciones.

2 Descuento de Actividades ya Realizadas.

2.1 Lista de actividades ya realizadas.

- Login
- inicio
- tabla datos
- Graficas
- Migracion Informacion conocenos
- inicio de session con google

2.2 Reestimacion.

Debido a la reutilizacion de el codigo y otras caracteristicas que permitieron la facilidad de migrar una aplicación a otra se realizaron tareas en menos tiempo de el estimado anteriormente. Por lo tanto se realiza una reestimacion deacuerdo con las actividades faltantes para concluir con el producto final.

2.2.1 Analisis de Puntos por Funcion Sin Ajustar(PFSA)

2.2.2 Factor de Ajuste.

2.2.3 Puntos por Funcion Ajustado(PFA)

Despues de aplicar la formula correspondiente del metodo PF se obtuvo.

PFA= 25,23 PF aproximadamente 26 PF

2.2.4 Productividad

La productividad en horas de cada uno de los programadores es igual a la estimacion anterior, es de dos horas diarias tres dias a la semana.Es decir 6 horas a la semana, 24 horas al mes.

Con estos datos se determina el periodo de tiempo por programador según el tiempo que toma cada PF.

2.2.5 Identificacion de Recursos
El recurso humano del proyecto son dos desarrolladores y un lider.

- Roger Esponda (lider)
- Richard Gomez (Desarrollador)
- Cristian Ramirez (Desarrollador)

El recurso fisico de el proyecto es.

- Dos computadores los cuales se deprecian en linea recta.
  - Vida util 5 años.
  - Costo= $1,000,000
  - Depreciacion = $1.000.000/5 = $200.000
2.2.6 Esfuerzo/Costo/Duracion.

Teniendo en cuenta la productividad por desarrollador ya mensionada se calcularon los siguientes datos.

El tiempo total del proyecto es de 5 meses, El sueldo mensual por desarrollador es de $1.200.000

El sueldo total de los desarrolladores es de.

ST=($1.200.000 * 2 desarrolladores * 95meses)=$12.000.000

2.2.7 Financiero Costos Fijos.

El calculo de los costos fijos corresponden a.

Cf=ST+Otros costos

Cf=$23.100.000

2.3 conclucion

la estimacion del tiempo como la del costo bajo considerablemente debido a algunas tareas que ya se habian realizado la reestimacion permitio descartar tareas las cuales no era necesario tener en cuenta.

3.Metodologia OOHDM

3.1 Que es y Como Funciona OOHDM.

MODELO OOHDM o Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos

El modelo OOHDM u Object Oriented Hypermedia Design Methodology, para diseño de aplicaciones hipermedia y para la Web, fue diseñado por D. Schwabe, G. Rossi, and S. D. J. Barbosa y es una extensión de HDM con orientación a objetos, que se está convirtiendo en una de las metodologías más utilizadas. Ha sido usada para diseñar diferentes tipos de aplicaciones hipermedia como galerías interactivas, presentaciones multimedia y, sobre todo, numerosos sitios web.

OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto por cuatro Fases: diseño conceptual, diseño navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación.

- diseño conceptual
- diseño navegacional
- diseño de interfaces abstractas
- implementación

Diseño Conceptual.
durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el comportamiento del modelo de objetos En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real.

Diseño Navegacional.

plan(con base en la metodologia OHDM)
que artefactos primitivos
cronograma
concluciones

Bibliografia.

http://www.pmoinformatica.com/2015/04/estimacion-puntos-funcion-introduccion.html -->PF